PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | VŨ HÀN THIÊN ĐỨC | Mã sinh viên | B25DTCN320 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | VELOCITY TRUNG BÌNH BẰNG TỔNG SP CỦA TẤT CẢ CÁC STORY ĐÃ LÀM, KỂ CẢ STORY CHƯA DONE CHIA CHO SỐ SPRINT |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | CAPACITY BÌNH THƯỜNG BẰNG TỔNG GIỜ LÀM VIỆC KHẢ DỤNG CỦA DEV TRONG SPRINT. CAPACITY SPRINT 5 = CAPACITY BÌNH THƯỜNG X TỶ LỆ KHẢ DỤNG CỦA SPRINT 5, SỐ SP CAM KẾT DỰA VÀO VELOCITY GẦN ĐÂY VÀ ĐIÈU CHỈNH THEO CAPACITY. CẦN DỮ LIỆU ĐỂ DỄ THAY SỐ CỤ THỂ |
| Các story chọn và tổng SP | CHỌN CÁC STORY CÓ GIÁ TRỊ CAO, ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN SẴN SÀNG VÀ KHÔNG VƯỢT QUÁ NĂNG LỰC DỰ KIẾN. TỔNG SP = CỘNG SP CỦA CÁC STORY ĐC CHỌN. CẦN DANH SÁCH STORY VÀ SP TRONG ĐỂ ĐIỀN TÊN CỤ THỂ. |
| Sprint Goal | HOÀN THÀNH NHÓM CHỨC NĂNG ƯU TIÊN CAO NHẤT ĐỂ TẠO RA 1 SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ,CÓ THỂ KIẾM THỬ VÀ NHẬN PHẢN HỒI TRONG SPRINT |
| Lý do lựa chọn | Ư TIÊN GIÁ TRỊ NGƯỜI DÙNG, PHỤ THUỘC KỸ THUẬT MYUWCS ĐỘ SẴN SÀNG VÀ NĂNG LỰC THỰC TẾ CỦA NHÓM KHÔNG CHỌN QUÁ NHIỀU STORY CHỈ ĐỂ ĐẠT SỐ SP CAO |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| TASK CỤ THỂ | NHÓM CÔNG VIỆC | ƯỚC LƯỢNG (GIỜ) |
| --- | --- | --- |
| LÀM RÕ YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN | PHÂN TÍCH | 1 |
| THIẾT KẾ LUỒNG XỬ LÝ/GIAO DIỆN | THIẾT KẾ | 2 |
| CHUẨN BỊ CẤU TRÚC DỮ LIỆU/API LIÊN QUAN | PHÁT TRIỂN | 2 |
| LẬP TRÌNH CHỨC NĂNG CHÍNH | PHÁT TRIỂN | 4 |
| KIỂM TRA DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ TRƯỜNG HỢP LỖI | PHÁT TRIỂN | 2 |
| VIẾT UNIT TEST HOẶC KIỂM THỬ CHỨC NĂNG | KIỂM THỬ | 2 |
| TÍCH HỢP VỚI PHẦN LIÊN QUAN | TÍCH HỢP | 1 |
| SỬA LỖI SAU KIỂM THỬ | SỬA LỖI | 2 |
| CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN/TÀI LIỆU NGẮN | TÀI LIỆU | 1 |
| REVIEW VÀ XÁC NHẬN ĐẠT TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN | REVIEW/QA | 1 |
| TỔNG GIỜ CÔNG | CỘNG TẤT CẢ TASK | 18 GIỜ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | ĐỌC LƯỢNG CÔNG VIỆC CÒN LẠI Ở NGÀY 4 TRÊN ĐƯỜNG IDEAL VÀ ACTUAL, RỒI TÍNH CHÊNH LỆCH = IDEAL − ACTUAL. NẾU ACTUAL CAO HƠN IDEAL THÌ NHÓM ĐANG CHẬM SO VỚI KẾ HOẠCH; NẾU THẤP HƠN THÌ NHÓM ĐANG NHANH HƠN. CHƯA CÓ BIỂU ĐỒ NÊN KHÔNG THỂ GHI SỐ CỤ THỂ |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | ĐƯỜNG THỰC TẾ NẰM NGANG NHIỀU NGÀY CÓ THỂ CHO THẤY CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN TẤT, BỊ CHẶN HOẶC CẬP NHẬT BIỂU ĐỒ CHẬM. RỦI RO LÀ PHÁT HIỆN MUỘN VIỆC TRỄ SPRINT VÀ DỒN KIỂM THỬ VỀ CUỐI. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | ĐƯỜNG THỰC TẾ CÓ THỂ ĐI LÊN KHI NHÓM BỔ SUNG PHẠM VI CÔNG VIỆC HOẶC ƯỚC LƯỢNG LẠI PHẦN VIỆC CÒN LẠI. RỦI RO LÀ SPRINT GOAL CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG NẾU THAY ĐỔI KHÔNG ĐƯỢC TRAO ĐỔI VÀ KIỂM SOÁT MINH BẠCH. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | CHỌN BIỂU ĐỒ CHO THẤY TIẾN ĐỘ VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CẬP NHẬT MINH BẠCH HƠN. DAILY SCRUM CẦN RÀ SOÁT TRỞ NGẠI, CẬP NHẬT CÔNG VIỆC CÒN LẠI, PHỐI HỢP GỠ BLOCKER VÀ TRAO ĐỔI VỚI PO NẾU CẦN ĐIỀU CHỈNH PHẠM VI MÀ VẪN BẢO VỆ SPRINT GOAL. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | NÊU MỤC TIÊU SẢN PHẨM, ĐỐI CHIẾU INCREMENT VỚI NHU CẦU VÀ MỤC TIÊU; THU THẬP PHẢN HỒI; THẢO LUẬN CÁC THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT THỨ TỰ PRODUCT BACKLOG. |
| Scrum Master | ĐẢM BẢO BUỔI REVIEW DIỄN RA HIỆU QUẢ, ĐÚNG TINH THẦN CỘNG TÁC; GIÚP MỌI NGƯỜI HIỂU MỤC ĐÍCH BUỔI REVIEW VÀ HỖ TRỢ CUỘC THẢO LUẬN. |
| Developers | TRÌNH BÀY INCREMENT ĐÃ HOÀN THÀNH THEO DEFINITION OF DONE, GIẢI THÍCH CÁCH HOẠT ĐỘNG, TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GHI NHẬN PHẢN HỒI. |
| Stakeholders | ĐƯA PHẢN HỒI DỰA TRÊN PHẦN SẢN PHẨM ĐÃ XEM, NÊU NHU CẦU/THAY ĐỔI CỦA THỊ TRƯỜNG HOẶC NGƯỜI DÙNG VÀ CÙNG THẢO LUẬN BƯỚC TIẾP THEO. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO CẦN LẮNG NGHE, LÀM RÕ GIÁ TRỊ VÀ MỨC ĐỘ KHẨN CẤP CỦA ĐỀ NGHỊ; NẾU CHỦ CỬA HÀNG YÊU CẦU GẤP THÌ PO NÊN LẬP TỨC THÊM VIỆC VÀO SPRINT BACKLOG VÀ YÊU CẦU DEVELOPERS THỰC HIỆN NGAY, KHÔNG CẦN TRAO ĐỔI THÊM.

BÀI 5. SPRINT RETROSPECTIVE

KỸ THUẬT ĐÃ CHỌN: ☒ START – STOP – CONTINUE

| NHÓM | NHẬN XÉT GẮN VỚI TÌNH HUỐNG |
| --- | --- |
| START | BẮT ĐẦU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ VÀ TRỞ NGẠI SỚM MỖI NGÀY; CHỦ ĐỘNG BÁO KHI MỘT VIỆC CÓ NGUY CƠ KHÔNG HOÀN THÀNH. |
| START | BẮT ĐẦU KIỂM THỬ LIÊN TỤC TRONG SPRINT, KHÔNG ĐỂ TOÀN BỘ KIỂM THỬ DỒN VỀ CUỐI. |
| STOP | DỪNG VIỆC CHUYỂN MỘT STORY SANG DONE KHI CHƯA ĐÁP ỨNG DEFINITION OF DONE. |
| STOP | DỪNG CHE GIẤU TRỞ NGẠI HOẶC CHỈ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO CẢM GIÁC MÀ KHÔNG CẬP NHẬT DỮ LIỆU. |
| CONTINUE | TIẾP TỤC TRAO ĐỔI CỞI MỞ TRONG DAILY SCRUM VÀ PHỐI HỢP HỖ TRỢ THÀNH VIÊN ĐANG GẶP KHÓ KHĂN. |

| HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ | VAI TRÒ PHỤ TRÁCH | TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH QUAN SÁT ĐƯỢC |
| --- | --- | --- |
| CẬP NHẬT TRẠNG THÁI VÀ CÔNG VIỆC CÒN LẠI MỖI NGÀY | DEVELOPERS | BẢNG CÔNG VIỆC VÀ BURNDOWN ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY. |
| THỐNG NHẤT CHECKLIST DEFINITION OF DONE TRƯỚC SPRINT TIẾP THEO | DEVELOPERS; PO THAM GIA LÀM RÕ | MỖI PBI ĐƯỢC ĐÁNH DẤU DONE ĐỀU ĐÁP ỨNG CHECKLIST ĐÃ THỐNG NHẤT. |
| GHI NHẬN BLOCKER VÀ NGƯỜI XỬ LÝ | SCRUM MASTER HỖ TRỢ; DEVELOPERS XỬ LÝ | BLOCKER CÓ NGƯỜI PHỤ TRÁCH VÀ ĐƯỢC THEO DÕI ĐẾN KHI GIẢI QUYẾT. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..80../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa | LỖI 1 – VELOCITY - SAI: TÍNH CẢ STORY CHƯA DONE VÀO VELOCITY. - ĐÚNG: CHỈ CỘNG STORY ĐẠT DEFINITION OF DONE (DOD), SAU ĐÓ TÍNH TRUNG BÌNH QUA CÁC SPRINT. LỖI 2 – BURNDOWN CHART - SAI: DÙNG CÔNG THỨC CHÊNH LỆCH IDEAL − ACTUAL NHƯNG LẠI DIỄN GIẢI THEO CHIỀU CỦA ACTUAL − IDEAL. - ĐÚNG: NẾU QUY ƯỚC CHÊNH LỆCH LÀ ACTUAL − IDEAL, KẾT QUẢ DƯƠNG NGHĨA LÀ LƯỢNG VIỆC CÒN LẠI CAO HƠN KẾ HOẠCH. LỖI 3 – SPRINT REVIEW - SAI: PO TỰ ĐỘNG THÊM VIỆC VÀO SPRINT BACKLOG VÀ YÊU CẦU DEVELOPERS LÀM NGAY KHI CHỦ CỬA HÀNG ĐỀ NGHỊ. - ĐÚNG: PO CẦN ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ, TRAO ĐỔI VỚI DEVELOPERS VÀ XỬ LÝ THỨ TỰ PRODUCT BACKLOG PHÙ HỢP. THAY ĐỔI SPRINT PHẢI BẢO ĐẢM KHÔNG GÂY NGUY HIỂM CHO SPRINT GOAL VÀ ĐƯỢC XỬ LÝ THEO SCRUM. |